SMLOUVA O DÍLO č. ………………

uzavřená dle ustanovení § 2.586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Smluvní strany:

# objednatel:	Obec Ochoz u Brna

Ochoz u Brna 17 664 02

IČO 00282243

Bankovní spojení: KB, a.s. Brno-venkov

č.ú.: 12829641/0100

zastoupený Ing. Alenou Kovaříkovou, starostkou

dále jen objednatel

a

zhotovitel: 	………………………………

………………………………

………………….…………...

IČ: ………………………...   
DIČ:  ……………………..

Bankovní spojení: ……………………….

č.ú.: …………………………….

zastoupený ……………………………

dále jen zhotovitel

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel se zavazuje provést opravy sociálních zařízení a provozně souvisejících prostor, dodávky zařízení v MŠ Ochoz u Brna za podmínek uvedených v této smlouvě 
a na základě předložené cenové nabídky (oceněného výkazu výměr) zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Jedná se o:

- provedení vodoinstalačních prací, dodávky souvisejících zařízení dle oceněného výkazu výměr;

- provedení stavebních prací, dodávky souvisejícího materiálu dle oceněného výkazu výměr;

- provedení elektroinstalačních prací, dodávky souvisejícího materiálu a zařízení dle oceněného výkazu výměr.

- Nedílnou součástí díla jsou:

- oceněný výkaz výměr;

- atesty, certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály;

- provedení předepsaných zkoušek a dokladů o jejich provedení;

- návody k obsluze a provozu díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými normami a předpisy.

- Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek stanovených v této smlouvě.

II.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném rozsahu, včas a řádně v souladu se závaznými normami a dodacími podmínkami.

- Zhotovitel plně zodpovídá za bezpečnost práce v rozsahu zakázky a za to, že budou dodržovány technické normy a předpisy.

- Zhotovitel je povinen pro výkon nad prováděným dílem pověřit osobu oprávněnou k výkonu této činnosti.

Zodpovědná osoba za zhotovitele: 	……………………….

tel.: ……………………

e-mail: ………………………

Osoba odpovědná za objednatele: 	Alena Kovaříková

tel.: 602 554 993

obec.ochozubrna@gmail.com

- Osoba vykonávající dozor zhotovitele nad prováděním díla bude zastupovat zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány objednatelem, budou platit stejně, jako by byly předány přímo zhotoviteli. Tyto pokyny budou zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi stavební deník, a to až do dne odstranění vad a nedodělků a předání hotového díla objednateli.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojit svoje stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel či zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí své stanovisko připojit nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s takovýmto zápisem souhlasí.

- Objednatel se zavazuje, že zajistí přístup do všech prostorů nezbytných k provedení díla.

- Objednatel zajistí zhotoviteli uzamykatelnou místnost na uložení materiálu a nářadí.

- Objednatel zajistí nápojné místo el. proudu (NN) a možnost užívaní sociálního zařízení pro pracovníky zhotovitele.

- Odebraná el. energie a spotřeba vody pro potřeby plnění zakázky jde k tíži objednatele

III.

## DOBA PLNĚNÍ

### Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

Zahájení provádění díla          1. 7. 2016

Předání dokončeného díla     19. 8. 2016

Objednatel odevzdá pracoviště k zahájení prací nejpozději dne 1. 7. 2016

- Zhotovitel může ukončit dílo před sjednanou dobou plnění a objednatel je povinen dílo převzít.

IV.

MÍSTO PLNĚNÍ

### Místem plnění je MŠ Ochoz u Brna – třída „Sluníček“.

V.

CENA DÍLA

- Cena díla specifikována dle nabídky činí:

| Vodoinstalační práce | …………………… |
| --- | --- |
| Stavební práce | …………………… |
| Elektroinstalační práce | …………………… |
| Celkem v Kč bez DPH | …………………… |
| DPH 21 % | …………………… |
| Cena celkem včetně DPH | …………………… |

- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla, práce 
a dodávky nezbytné pro provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením díla, včetně vlivů a rizik.

- Zhotovitel je oprávněn domáhat se zvýšení ceny oproti rozpočtu, objeví-li se při realizaci díla nové skutečnosti, které nebylo možno předvídat v době uzavření smlouvy. V případě změny rozsahu díla budou práce a cena sjednány písemným dodatkem k této smlouvě.

- Konečná cena bude upřesněna dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Pro vyhotovení odpočtů, nebo přípočtů budou použity jednotkové ceny dle cenové nabídky.

VI.

#### PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Fakturace bude prováděna měsíčně dle odsouhlaseného soupisu prací a bude objednateli doručena doporučenou poštou nebo předána osobně.

- Splatnost daňového dokladu (faktury) se sjednává na 21 dní.

- Konečné vyúčtování bude provedeno až po úplném dokončení díla dle soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

VII.

#### ODPOVĚDNOSTNÍ NÁROKY

- Zhotovitel odpovídá za řádné provedení sjednaných prací v souladu s příslušnými ČSN
a touto smlouvou.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla, a to po dobu 
60 měsíců ode dne převzetí díla.

- Vzniklé vady odstraní zhotovitel po řádném uplatnění reklamace na svůj náklad neprodleně, nejpozději však do 15 dnů. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé neodbornou obsluhou provedeného díla, zásahem třetích osob nebo vyšší mocí.

- Zhotovitel se zavazuje udržovat čistotu a pořádek na staveništi včetně veřejných komunikací dotčených stavbou a odstraňovat veškeré odpady vzniklé jeho činností.

- Zhotovitel bude dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce a požární předpisy.

VIII.

PŘEDÁNÍ DÍLA

- Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel oznámí nejméně 3 dny předem, že je dílo připraveno k převzetí. Předání díla se uskuteční v místě plnění.

- Zhotovitel odevzdá u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady.

- Objednatel je povinen dílo převzít, a to i v případě drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden termín odstranění případných vad a nedodělků.

IX.

##### SMLUVNÍ POKUTY

- V případě prodlení zhotovitele s řádným plněním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý započatý den prodlení.

- Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý takový případ a den.

- Neodstraní-li zhotovitel řádně reklamované vady v termínu dohodnutém s objednatelem, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý takovýto případ a den.

- V případě prodlení objednatele s úhradou sjednaných záloh či faktur, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1,5 % měsíčně z nezaplacené částky.

# X

#### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Tato smlouva může být změněna případně zrušena jen výslovným oboustranně odsouhlaseným smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Ochozi u Brna dne:     .    . 2016			V ………………… dne:      .    .  2016

………………………………			…………………………………

objednatel						   zhotovitel